StockKeeper – система обліку товарних запасів для малого бізнесу

БРИФ ПРОЄКТУ (PROJECT BRIEF)

Версія v0.1 | Дата: 22.10.2026 | Автор: Чернишов Р. С.

| Назва проєкту | StockKeeper – система обліку товарних запасів для малого бізнесу |
| --- | --- |
| Версія документа | v0.1 ¦ Дата: 22.10.2026 |
| Проблема | Власники малих магазинів, кав'ярень, сервісних майстерень та інтернет-магазинів у більшості випадків ведуть облік товарів у зошитах або Excel-таблицях. Через це залишки розходяться з фактичною наявністю, товар закінчується непомітно, а на інвентаризацію витрачаються цілі вихідні. Професійні облікові системи (BAS, Odoo, 1С-подібні рішення) для такого бізнесу надто складні та дорогі у впровадженні. |
| Цільова аудиторія | Власники та працівники малого бізнесу (ФОП 1–3 групи) з кількістю працівників 1–15 осіб: продуктові та господарські магазини, кав'ярні, магазини запчастин, майстерні, невеликі інтернет-магазини. Вік 22–55 років, базові навички роботи зі смартфоном та комп'ютером, облік ведеться паралельно з основною роботою. |
| Унікальна цінність | Простий веб-застосунок (PWA), який працює і з комп'ютера, і з телефона: товар додається або списується скануванням штрихкоду камерою смартфона за кілька секунд, залишки оновлюються в реальному часі, а про закінчення товару власник дізнається з Telegram. На відміну від ERP-систем – запуск за 15 хвилин без навчання, на відміну від Excel – спільна робота кількох працівників та історія всіх операцій. |
| Основні функції | 1. Каталог товарів: картки з артикулом, штрихкодом, одиницею виміру, цінами та мінімальним залишком. 2. Прихід товару від постачальників (прихідні накладні) та списання/продаж (видаткові операції). 3. Пошук товару скануванням штрихкоду камерою телефона. 4. Перегляд поточних залишків із фільтрами, пошуком та вартістю запасів. 5. Сповіщення про критичний залишок у Telegram та на email. 6. Інвентаризація з фіксацією розбіжностей та звіти про рух товарів з експортом у Excel/CSV. |
| Обмеження | – Часові: розробка MVP впродовж одного семестру (жовтень–грудень 2026 р.). – Ресурсні: проєкт виконується одним студентом; бюджет на хостинг – 0 грн (безкоштовні тарифи). – Технічні: веб-застосунок має коректно працювати в останніх версіях Chrome, Firefox, Safari, зокрема на мобільних пристроях; сканування штрихкодів потребує HTTPS та доступу до камери. – Правові: зберігання персональних даних працівників відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». |
| Попередній стек | Backend: Python 3.12, Django 5 + Django REST Framework Frontend: React 18 + TypeScript, Vite, PWA; бібліотека ZXing для сканування штрихкодів База даних: PostgreSQL 16 Інтеграції: Telegram Bot API, SMTP (email), експорт XLSX через openpyxl Інфраструктура: Docker, GitHub Actions (CI), хостинг Render / Railway (free tier) Інструменти: Git, GitHub (Issues, Projects), VS Code + GitHub Copilot, Figma |